Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: Турниры по математическим задачам

по дисциплине: Проектный практикум

Команда: ExpTeam

Екатеринбург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Команда	4

Целевая аудитория	5

Календарный план проекта	6

Определение проблемы	9

Подходы к решению проблемы	9

Анализ аналогов	10

Требования к продукту и к MVP	10

Стек для разработки	11

Прототипирование	12

Разработка системы	16

Заключение	17

Введение

Веб-сервис – это система, доступная в интернет-пространстве и работающая на основе специальной программы, идентификация которой выполняется с помощью URL-строки. Поиск осуществляется другими ресурсами, основной задачей является взаимодействие программных систем на разных платформах, для чего используются открытые протоколы.

В наше время изучение математики просто, как никогда. Интернет содержит множество сайтов с теоретическим материалом, но слишком часто теории не хватает практики. Наша команда задумалась над этой проблемой. Долгое изучение и практика может наскучить человеку. Именно поэтому мы решили разработать web-сервис на котором можно решать задачи вместе с другими людьми в виде соревнования, отслеживать статистику уже решенных задач и практиковаться в одиночном режиме.

Команда

- Логвинов Максим Олегович РИ-100001 – Back-end, Тимлид

- Гайдабура Олег Андреевич РИ-100001 – Front-end

- Крюков Данил Антонович РИ-100001 – Дизайн, Аналитика

Целевая аудитория

Главной целевой аудиторией нашего продукта будут являться школьники и студенты технических ВУЗов заинтересованные в изучении математики. Наш сайт имеет интуитивно понятный дизайн и прост в использовании, что является одним из главных факторов использования продукта для школьников. Предоставляемые на сайте задачи, будут актуальны как для тех, кто только начинает свое погружение в мир математики, так и для тех, кто желает совершенствовать уже наработанные навыки.

Календарный план проекта

Название проекта:

Руководитель проекта:  Логвинов Максим Олегович

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед |  | 4 нед |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Логвинов М. О. | 30 минут | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Логвинов М. О. | 15 минут | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Логвинов М. О. | 30 минут | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Логвинов М. О. | 1 час | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Логвинов М. О. | 1 час | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Определение платформы и стека для продукта (Back-end) | Логвинов М. О. | 30 минут | 06.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Определение платформы и стека для продукта (Front-end) | Гайдабура О. А. | 30 минут | 06.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Логвинов М. О. | 2 часа | 06.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Определение платформы и стека для MVP(Back-end) | Логвинов М. О. | 30 минут | 06.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Определение платформы и стека для MVP(Front-end) | Крюков Д. А. | 30 минут | 06.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Логвинов М. О. | 30 минут | 07.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Логвинов М. О. | 1 час | 07.04.21 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Логвинов М. О. | 3 часа | 07.04.21 |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Гайдабура О. А. | 6 часов | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Гайдабура О. А. | 6 часов | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Крюков Д. А. | 8 часов | 05.04.21 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Крюков Д. А. | 2 часа | 02.04.21 |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Написание кода для серверной части продукта | Логвинов М. О. | От 2 до 3 недель | 12.04.21 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Написание кода для одиночного сценария | Гайдабура О. А. | 3 недели | 12.04.21 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Написание кода для многопользовательского сценария | Крюков Д. А. | 3 недели | 12.04.21 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Гайдабура О. А. | 1 неделя | 02.05.21 |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Крюков Д. А. | 8 часов | 09.05.21 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Логвинов М.А. |  | 31.05.21 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Гайдабура О.А. | 6 часов | 12.05.21 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Гайдабура О. А. | 3 часа | 12.05.21 |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Гайдабура О. А. Крюков Д. А. Логвинов М. О. |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |

Определение проблемы

Отсутствие интересной и удобной платформы для развития прикладных математических навыков.

Подходы к решению проблемы

Собрать исходные данные (задачи), провести классификацию задач на группы по разным дисциплинам (алгебра, геометрия), интегрировать готовый продукт.

Анализ аналогов

Единственным прямым концептуальным конкурентом является сайт Kahoot! В следствии анализа мы пришли к выводу, что большинство научно-развивающих платформ (в т.ч. Kahoot!) не имеют конкретную нацеленность на изучение математики.

Требования к продукту и к MVP

Создание функционирующего веб-сайта с возможностью авторизации и ведении таблицы по рейтингу среди пользователей.

Стек для разработки

Для разработки дизайна будущего проекта был выбран сервис Figma.

Верстка и Front-end используют связку HTML + CSS + JavaScript.

В написании Back-end используется Node.js, MongoDB Atlas.

Прототипирование

Страница отображающаяся при входе на сайт. Возможность авторизоваться или же зарегистрироваться.

Регистрация:

После авторизации пользователь может выбрать решение задач в виде математического турнира или же одиночного решения задач.

При выборе решения задач в одиночку пользователь должен выбрать тему задач, которые ему предстоит решать.

После выбора темы пользователь попадает на страницу решения задач, где после решения задачи ему нужно будет ввести ответ и нажать Enter. Если пользователь затрудняется решить задачу нужно нажать кнопку «Пропустить» чтобы перейти к следующей задаче.

При нажатии на кнопку «Онлайн турнир» пользователю будет предложено выбрать ID комнаты к которой он хочет присоединиться. Если такой комнаты нет, она будет создана автоматически.

После ввода ID комнаты пользователь присоединится к выбранной комнате и будет решать математические задачи с другими пользователями набирая рейтинг.

При нажатии на свой никнейм в правом верхнем углу (на странице выбора режима) пользователь откроет свой профиль в котором можно будет ознакомиться со своим рейтингом и рейтингом других пользователей.

Разработка системы

Этапы разработки продукта:

- Разработка макета будущего сайта. Был выбран минималистичный стиль, с приятными глазу цветами.

- Верстка сайта.

- Разработка скриптов взаимодействия с пользователем.

- Разработка Back-end функционала.

- Подготовка продукта к презентации.

Заключение

В ходе реализации нашего проекта было сделано следующее:

1) Проведен анализ аналогов

2) Разработан дизайн-макет сайта

3) Разработан функционирующей сайт

4) Реализована рейтинговая система и одиночный режим решения задач

Однако из-за ограниченного времени и отсутствия опыта в разработке сайтов, нам не удалось реализовать онлайн режим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Виртуальное чтиво [Электронный ресурс]. MVC для начинающих. Режим доступа: http://chtivo.webhost.ru/articles/mvc.php, свободный. Дата обращения: 05.04.2011.

- Записки начинающего веб-мастера [Электронный ресурс]. Статьи написания MVC компонента. Режим доступа: http://blog.contra.lv/category/joomla/creating-own-mvc-component/, свободный. Дата обращения: 05.04.2011.

- Программист 1С [Электронный ресурс]. Статья о синхронизации 1С и MySQL. Режим доступа: http://extremallife.ru/work/question/1s-i-mysql-obmen-dannymi-primer-perenosa-dannyx-spravochnika, свободный. Дата обращения: 05.04.2011.

- CodeNet [Электронный ресурс]. Статья о синхронизации PHP+MySQL+1C. Режим доступа: http://www.codenet.ru/progr/1c/1c-php-mysql.php, свободный. Дата обращения: 05.04.2011.